Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Durante esta etapa de ejecución de la Fase 2 el equipo se enfocó en los servicios de de la plataforma (plugins,automatización y storage). 1- Denis Carcamo diseñó el IAM así como también Diego Quioza los Tenant y Santiago Santander los Billing completando así la primera parte del proyecto. 2-Se pudo comprobar un CRUD en todos las partes por ejemplo en el Iam se puede registrar(creación de usuarios con validación de DTOs y control de duplicidad en los correos), logear(Validar credenciales y retorno del access_token), ver usuarios(Consulta de usuarios), modificar(Modificación selectiva de nombre,validación de cambio de correo y contraseña )y eliminar. 3-Se implementó una lógica de seguridad y autenticación basado en la emisión de tokens para permitir accesos efímeros o de corto tiempo para sesiones stateless. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se mantienen los Objetivos generales y específicos formalizando el siguiente ajuste técnico. Ajuste en la ejecución de plugins y procesos en segundo plano.La ejecución de automatizaciones se centrará inicialmente en un pool de workers asíncronos en Python |
| Metodología | Se confirma la metodología basada en Scrum. Se incorpora como ajuste metodológico el uso de Impact Mapping y especificación formal de Criterios de Aceptación (Gherkin) para cada Historia de Usuario antes de codificar. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |
| Evidencias de avance | Describe la(s) evidencia(s) que presentarás en este informe de avance y justifica de qué manera esta(s) evidencia(s) permite(n) dar cuenta del desarrollo del proyecto. En caso de ser pertinente explica cómo resguardaste la calidad de tu Proyecto APT a partir de aspectos propios de tu disciplina (correcta aplicación de metodologías, actividades, herramientas, recursos propios, etc.). En este apartado adjuntar la(s) evidencia(s) seleccionada(s) para ser evaluada por el docente. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica que soporte los procesos de negocio. | Diseño de arquitectura de la solución | Diagramas C4, draw.io, Git, documentación técnica | 2 semanas | Diego Quioza | Facilitador: clara delimitación entre el servicio IAM y el motor en Python | Completado | Ninguno |
| Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos. | Levantamiento y análisis de requerimientos | Reuniones de equipo, Impact Mapping, User Stories | 1 semanas | Equipo completo | Facilitador: experiencia previa con flujos de Shadow IT. | Completado | Se estructuraron criterios de aceptación en formato Gherkin. |
| Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización. | Diseño e implementación de modelos de datos | PostgreSQL 18, Drizzle ORM, pgAdmin 4, Docker | 2 semanas | Denis Cárcamo | Dificultad: necesidad de sincronizar el esquema relacional con | Completado | Se adoptó Drizzle ORM para tipado estricto en TypeScript. |
| Construir programas y rutinas de variada complejidad. | Desarrollo de microservicios (Módulo IAM Core) | NestJS, TypeScript, Git, @nestjs/jwt, bcrypt | 4 semanas | Diego Quioza / Denis Cárcamo | Dificultad: resolución de errores 500 por dependencias en ejecución. | En curso | Finalizado el flujo base; pendiente la lógica RBAC multinivel. |
| Realizar pruebas de calidad tanto de los productos como de los procesos. | Pruebas y control de calidad | Postman, terminal NestJS, depurador VS Code | 3 semanas | Santiago Santander | Facilitador: validación temprana de payloads y detección de duplicación de métodos | En curso | Automatización de pruebas mediante colecciones compartidas. |
| Administrar la configuración de ambientes, servicios y bases de datos. | Containerización de la solución | Docker, Docker Compose, WSL2 | 2 semanas | Diego Quioza | Actividad en desarrollo para unificar el levantamiento de bases y servicios | En curso | Priorización de Docker Compose para entorno local. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Factores que nos han facilitado: - Arquitectura modular desacoplada - Tipado de Drizzle ORM y TypeScript Factores dificultadores: - Errores de compilación por duplicación de métodos y DTOs faltantes

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. Durante el desarrollo del Proyecto APT se realizaron ajustes técnicos en la arquitectura y en la configuración de los componentes del sistema. Inicialmente, la arquitectura contemplaba tres microservicios. Sin embargo, se identificó la necesidad de incorporar un componente para gestionar las transacciones asociadas a los pagos de los tenants, por lo que se desarrolló e integró el microservicio Octo Transactions, ampliando la arquitectura para cubrir este requerimiento funcional. Además, durante la integración de los componentes, fue necesario corregir la configuración de algunos puertos que impedían establecer correctamente la comunicación entre los servicios. Estos ajustes permitieron solucionar los problemas de conexión y facilitar la interoperabilidad entre los distintos componentes de la plataforma. Finalmente, se realizaron ajustes en la configuración del entorno de desarrollo con Docker Compose y en la organización de los repositorios mediante GitHub Submodules, con el objetivo de facilitar la ejecución de los servicios y mantener una estructura centralizada y trazable del código fuente. Estos cambios se realizaron para resolver problemas técnicos identificados durante la implementación y asegurar la correcta integración de los componentes del sistema.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Actividades no iniciadas o con retraso: - Desarrollo del Frontend de la plataforma. - Implementación de Pipelines CI/CD automatizados. Motivos del desfase: - El equipo priorizó que funcionara el backend perfectamente antes de hacer el frontend ya que es lo menos complicado del proyecto también se priorizo las relaciones de base de datos relacional y la estabilidad de las operaciones CRUD del backend sobre la interfaz visual. Estrategias para recuperar plazos sin afectar el proyecto: - Paralelización estricta por especialidades: Diego Quioza liderará el motor de plugins en Python y la contenerización Docker; Denis Cárcamo se encargará de hacer el frontend; y Santiago Santander finalizará los Guards de autorización RBAC y la documentación interactiva en Swagger. - Reuniones breves de sincronización (Daily/Weekly checkpoints): Monitoreo continuo del repositorio Git y revisión semanal frente a la carta Gantt para evitar bloqueos técnicos entre servicios

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.