|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En general, logramos desarrollar las actividades del proyecto, aunque algunas requirieron más tiempo debido a dificultades técnicas y de coordinación. Uno de los factores que facilitó el desarrollo fue que mis compañeros y yo trabajábamos con el mismo stack tecnológico y teníamos ideas similares sobre cómo desarrollar el sistema. Además, herramientas como GitHub Submodules y Docker Compose nos ayudaron a organizar el código y trabajar con los distintos componentes. Por otro lado, la disponibilidad de cada integrante dificultó realizar las dailys con todo el equipo. También tuvimos dificultades técnicas durante la integración de los microservicios, como corregir puertos para establecer correctamente las conexiones entre los componentes e incorporar el microservicio de transacciones, que no estaba considerado inicialmente. Para solucionar estos problemas, investigamos juntos cómo utilizar las herramientas y mantuvimos un grupo de WhatsApp para compartir los avances y mantener informado al integrante que no podía asistir a las reuniones.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para enfrentar las dificultades técnicas, investigamos en conjunto el funcionamiento de herramientas como Docker Compose y GitHub Submodules, lo que nos permitió resolver dudas y mejorar la integración de los componentes del sistema. En cuanto a los problemas de comunicación, utilizamos un grupo de WhatsApp para compartir los avances y mantener informado al integrante que no podía asistir a las dailys. De esta manera, logramos mantener la continuidad del trabajo y coordinarnos mejor como equipo. Para futuras dificultades, planeamos mantener esta forma de comunicación y seguir investigando en conjunto cuando surjan problemas técnicos, con el objetivo de encontrar soluciones y evitar que estos retrasen el desarrollo del proyecto.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo de forma positiva, ya que participé tanto en el desarrollo técnico como en la organización y supervisión del proyecto. Uno de los aspectos que más destaco es haber diseñado la arquitectura enfocada en el negocio, incluyendo la gestión de tenants, workspaces, roles y permisos. También diseñé la arquitectura del motor de automatizaciones y me encargué de desarrollarlo. Otra de mis fortalezas fue la resolución de problemas técnicos, buscar soluciones cuando surgían dificultades durante el desarrollo. Además, asumí un rol de liderazgo dentro del equipo, coordiné y supervisé el avance de las actividades. En cuanto a lo que debo mejorar, considero que podría mejorar la comunicación y la coordinación del equipo, ya que fue una de las principales dificultades durante el proyecto. Para futuros proyectos, buscaría mejorar la planificación y el seguimiento de las tareas, además de establecer mecanismos de comunicación que permitan mantener a todos los integrantes informados y facilitar el trabajo colaborativo.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Una de las inquietudes que me queda es cómo abordar el despliegue del proyecto mediante Docker. Me gustaría evaluar si es más conveniente contenerizar cada microservicio de forma independiente y utilizar Docker Compose para coordinarlos, o buscar una alternativa para contenerizar el sistema completo. Por el momento, no tengo otras preguntas para el docente ni para mis compañeros.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Considero que es muy necesario redistribuir algunas tareas para equilibrar las responsabilidades del equipo. Actualmente, además de desarrollar tareas técnicas, me encargo de gestionar Scrum, asignar actividades y supervisar los avances, por lo que gran parte de la coordinación termina recayendo en mí. Durante el proyecto han surgido nuevas actividades que he ido asignando a mis compañeros cuando tenemos la oportunidad de coordinarnos. Sin embargo, creo que podríamos mejorar la iniciativa y el seguimiento de las tareas por parte de todos los integrantes. Para mejorar esto, he intentado mantener una comunicación más directa con mis compañeros y quedarme conectado con ellos mientras avanzan en sus tareas, para resolver dudas y verificar el progreso. Creo que sería positivo definir mejor las responsabilidades y los plazos, buscando que cada integrante tenga mayor autonomía y que la carga de trabajo se distribuya de forma más equilibrada.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evalúo el trabajo en grupo de forma positiva en cuanto a la capacidad técnica, ya que cuando todos nos enfocamos en las tareas y trabajamos de forma coordinada, logramos avanzar y obtener buenos resultados. Sin embargo, considero que podríamos mejorar la iniciativa y la autonomía de cada integrante, ya que en ocasiones es necesario impulsar la comunicación, asignar tareas y realizar un seguimiento constante para mantener el avance del proyecto. Creo que una participación más proactiva de todos permitiría distribuir mejor las responsabilidades y trabajar de forma más eficiente como equipo.