# Retrospectiva de Sprints – Proyecto Octomation

Sprint 1: Arquitectura Base, Modelado de Datos y Configuración Inicial

- Objetivo del Sprint: Configuración del repositorio Git, contenedor Docker de PostgreSQL 18, diseño del esquema inicial con Drizzle ORM y estructura base del proyecto NestJS.

| Dimensión | Análisis del Sprint |
| --- | --- |
| ¿Qué funcionó bien? (Éxitos) | • Definición clara del stack tecnológico (NestJS, TypeScript, Drizzle ORM, PostgreSQL). • Correcta modularización inicial separando DatabaseModule de la lógica de negocio. • Creación estructurada de entidades principales (usuarios, roles, permisos). |
| ¿Qué dificultades surgieron? (Puntos de Dolor) | • Desincronización inicial de variables de entorno: Drizzle Kit no cargaba credenciales desde .env en entorno Windows (injected env (0)). • Confusión entre puertos de red (5432 estándar vs. 5433 en configuraciones locales) que provocó errores ECONNREFUSED. |
| ¿Qué aprendimos? (Lecciones) | • Es vital forzar la carga explícita de dotenv.config() en herramientas CLI externas a NestJS como drizzle.config.ts., ademas que diego pudo decirnos cual de los puertos de red ocuparemos para cada cosa • Mantener un env.example centralizado para evitar colisiones entre los entornos locales del equipo. |
| Compromisos de Mejora | • Estandarizar cadenas de conexión de base de datos antes de pasar a la capa de servicios. |

Sprint 2: Core de Identidad (IAM), Autenticación y Seguridad

- Objetivo del Sprint: Implementación de endpoints de registro y login, cifrado de contraseñas con bcrypt, generación de tokens JWT y validaciones de DTOs con class-validator.

| Dimensión | Análisis del Sprint |
| --- | --- |
| ¿Qué funcionó bien? (Éxitos) | • Implementación exitosa de estándares de seguridad OWASP (hashing irreversible con salting factor 10). • Generación de tokens JWT sin estado (stateless) portando claims estructurados. • Validación estricta de esquemas de entrada para evitar inyecciones o datos incompletos. |
| ¿Qué dificultades surgieron? (Puntos de Dolor) | • Errores de compilación por DTOs faltantes o mal ubicados en el árbol de directorios. • Manejo inconsistente de excepciones HTTP al validar correos duplicados. |
| ¿Qué aprendimos? (Lecciones) | • La disciplina en la nomenclatura de archivos (*.dto.ts) previene errores de resolución en tiempo de compilación TypeScript. • El uso de excepciones semánticas de NestJS (BadRequestException, UnauthorizedException) simplifica enormemente las pruebas de integración. |
| Compromisos de Mejora | • Diseñar y estructurar los contratos de API y DTOs antes de implementar las funciones en el servicio, también poner un token con temporizador para poder cerrar la sesión cuando pase un tiempo determinado |

Sprint 3: Control de Acceso (RBAC), Grupos de Trabajo y Ciclo de Vida

- Objetivo del Sprint: Transición de borrado físico a borrado lógico (soft-delete con isActive), endpoints de activación/desactivación, tablas pivote para asignación de roles y membresía en grupos de trabajo (workgroups).

| Dimensión | Análisis del Sprint |
| --- | --- |
| ¿Qué funcionó bien? (Éxitos) | • Migración ágil de esquemas en caliente usando drizzle-kit push sin pérdida de datos. • Modelado relacional N:M robusto (users_to_roles, users_to_workgroups) con borrado referencial seguro. • Bloqueo inmediato de autenticación para cuentas inactivas en el endpoint de login. • Inclusión dinámica de roles activos directamente en el payload del JWT. |
| ¿Qué dificultades surgieron? (Puntos de Dolor) | • El enrutador de NestJS arrojaba 404 Not Found en rutas compuestas (/iam/users/:id/deactivate) por archivos que no se habían guardado antes de compilar. • Consultas relacionales que requerían mapeos manuales para evitar ciclos o payloads sobrecargados. |
| ¿Qué aprendimos? (Lecciones) | • El borrado lógico preserva la integridad histórica y la trazabilidad de auditoría, requisito fundamental para evitar el Shadow IT. • Validar los cambios de esquemas relacionales tanto en consola como en herramientas gráficas (pgAdmin) antes de consumir la API en Postman. |
| Compromisos de Mejora | • Mantener las colecciones de Postman organizadas y exportadas en el repositorio para que todo el equipo pueda reproducir las pruebas funcionales. |

Sprint 4: Validación Integral, Pruebas de API y Preparación de Entregables

- Objetivo del Sprint: Ejecución de pruebas funcionales de extremo a extremo, preparación de colecciones en Postman, documentación del informe APT y sincronización final en Git.

| Dimensión | Análisis del Sprint |
| --- | --- |
| ¿Qué funcionó bien? (Éxitos) | • Cobertura completa de los casos de uso: registro, login, asignación de roles, desactivación, reactivación y consulta relacional. • Trazabilidad total de versiones en Git con commits semánticos y ramas sincronizadas con el repositorio remoto. • Cumplimiento del enfoque API-First, dejando contratos sólidos y testeados listos para desacoplar el motor de ejecución en Python. |
| ¿Qué dificultades surgieron? (Puntos de Dolor) | • Ajuste de alcance respecto a la arquitectura de micro-contenedores dinámicos en Docker (redefinido para post-MVP para priorizar estabilidad en la entrega). |
| ¿Qué aprendimos? (Lecciones) | • La priorización pragmática del MVP dentro del tiempo del semestre garantizó un software funcional, testeado y robusto en lugar de funcionalidades a medio construir. |
| Compromisos de Mejora | • Para la fase post-título: incorporar colas de mensajería asíncronas (RabbitMQ o Redis) para comunicar el servicio de IAM con el Automation Engine. |